# Klasifikacija i segmentacija oblaka točaka

# Projektna dokumentacija

# Verzija 2.0

# Sadržaj

1.	Puni naziv projekta	4

2.	Skraćeni naziv projekta	4

3.	Opis problema/teme projekta	4

4.	Cilj projekta	4

5.	Voditelj studentskog tima	4

6.	Rezultat(i)	4

7.	Slični projekti	4

8.	Resursi	4

9.	Glavni rizici	5

10.	Smanjivanje rizika	5

11.	Glavne faze projekta	5

12.	Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)	5

13.	Kontrolne točke projekta	6

14.	Gantogram	6

15.	Zapisnici sastanaka	6

# Prijedlog i plan projekta

# Puni naziv projekta

Klasifikacija i segmentacija oblaka točaka

# Skraćeni naziv projekta

PointNet

# Opis problema/teme projekta

Projekt rješava problem klasifikacije i segmentacije nestrukturiranih kategoriziranih 3D podataka u obliku oblaka točaka, dobivenih najčešće mjerenjima LiDAR senzora.

# Cilj projekta

Cilj projekta je razviti i evaluirati duboki model za klasifikaciju i segmentaciju 3D objekata oblaka točaka iz skupa podataka ModelNet10. Projekt istražuje mogućnosti dubokog učenja nad nestrukturiranim 3D podacima i ispituje performanse arhitekture PointNet.

# Voditelj studentskog tima

Dominik Barukčić

# Rezultat(i)

Projekt isporučuje sustav za klasifikaciju 3D objekata iz oblaka točaka temeljen na ModelNet10 skupu podataka i arhitekturi PointNet. Uz implementaciju modela, projekt će uključivati: izvorni kod, upute za pokretanje i konfiguracijske datoteke, rezultate evaluacije i završni izvještaj.

# Slični projekti

PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation (autori: Charles R. Qi, Hao Su, Kaichun Mo, Leonidas J. Guibas [Stanford University]), 
url: https://arxiv.org/abs/1612.00593

# Resursi

Tablica ljudskih resursa

| Ime i prezime | E-mail adresa | GSM broj | Napomene |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominik Barukčić | dominik.barukcic@fer.hr | +385998414588 | Nema planiranih odsutnosti. |

# Glavni rizici

Nedostatak računalnih resursa za treniranje modela.

Posljedica: produženo vrijeme treniranja, slabiji rezultati

Problemi s konvergencijom modela

Posljedica: niža točnost klasifikacije

Nedovoljno vrijeme za eksperimentiranje

Posljedica: ograničena evaluacija i analiza

Tehnički problemi u implementaciji

Posljedica: kašnjenje projekta

# Smanjivanje rizika

Korištenje manjeg broja epoha i smanjenog broja točaka po objektu.

Postupno testiranje modela na manjem podskupu podataka.

Korištenje postojeće referentne implementacije PointNet-a.

Redovito spremanje modela i rezultata.

Pravovremeno planiranje faza projekta.

# Glavne faze projekta

1. Faza: Analiza problema i literature

2. Faza: Priprema podataka

3. Faza: Implementacija modela

4. Faza: Treniranje i evaluacija modela

5. Faza: Analiza rezultata i izrada dokumentacije

# Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)

1. Analiza problema

1.1 Pregled literature

1.2 Analiza skupa podataka

2. Priprema podataka

2.1 Učitavanje ModelNet10

2.2 Predobrada podataka

3. Razvoj modela

3.1 Implementacija PointNet-a

3.2 Testiranje modela

4. Treniranje i evaluacija

4.1 Treniranje modela

4.2 Evaluacija rezultata

5. Dokumentacija

5.1 Analiza rezultata

5.2 Izrada završnog izvještaja

# Kontrolne točke projekta (engl. milestones)

Tablica kontrolnih točki projekta

| Kontrolne točke | Planirani datum | Realizirani datum | Status projekta |
| --- | --- | --- | --- |
| Završena analiza literature | - | 15.1.2026. | Završeno |
| Priprema podataka | - | 16.1.2026. | Završeno |
| Implementacija modela | - | 25.1.2026. | Završeno |
| Treniranje i evaluacija | - | 27.1.2026. | Završeno |
| Završni izvještaj | - | 28.1.2026. | Završeno |

# Gantogram

Projekt je odrađen u relativno kratkom vremenu, većina vremena je potrošeno na treniranje, pa iz tog razloga nema smisla raditi gantogram.

# Zapisnici sastanaka

Nema.

| Suglasan s dokumentom (potpisuju članovi tima): |  |
| --- | --- |
| Dominik Barukčić | Datum: ____________ Potpis: ____________ |

| Odobrio(potpisuje nastavnik): Prof. dr. sc. Tomislav Hrkać |  |
| --- | --- |

| Datum: ____________ | Potpis: ____________ |
| --- | --- |